Bitácora diaria del proyecto (Daily Scrum)

Día 1 – Definición inicial del sistema

Objetivo: Establecer la base del sistema de gestión de reservas.

Actividades realizadas:

- Definición de los módulos principales: Clientes, Reservas, Mesas y Empleados.

- Planteamiento inicial de la interfaz en Figma con estilo visual definido.

- Diseño preliminar sin optimización de base de datos.

Problemas identificados:

- Estructura con redundancias.

- Falta de relaciones claras entre módulos.

Decisiones tomadas:

- Mantener la separación modular.

- Realizar optimizaciones en etapas posteriores.

Día 2 – Diseño de interfaz y estructura visual

Objetivo: Construir una interfaz funcional.

Actividades realizadas:

- Creación del dashboard principal.

- Diseño de secciones por módulo (Clientes, Mesas, Reservas, Empleados).

- Inclusión de una vista de “layout del restaurante”.

Problemas identificados:

- Interfaz con elementos poco funcionales.

- Presencia de componentes innecesarios.

Decisiones tomadas:

- Priorizar la funcionalidad sobre elementos visuales adicionales.

Día 3 – Conexión con base de datos

Objetivo: Alinear la interfaz con un modelo de datos estructurado.

Actividades realizadas:

- Definición de un modelo relacional.

- Introducción de identificadores (cliente_id, mesa_id, empleado_id).

- Organización de entidades.

Problemas identificados:

- Duplicación de información.

- Campos innecesarios.

Decisiones tomadas:

- Aplicar principios de normalización.

- Reducir redundancias en los datos.

Día 4 – Optimización estructural

Objetivo: Simplificar y mejorar la estructura del sistema.

Actividades realizadas:

- Reducción de campos por módulo:

Clientes:

- nombre

- teléfono

- email (opcional)

Mesas:

- número

- capacidad

- ubicación

- disponibilidad derivada

Empleados:

- nombre

- teléfono

- rol

Reservas:

- Uso de relaciones en lugar de duplicación de datos.

Problemas identificados:

- Manejo ineficiente de fechas.

- Falta de validaciones.

Decisiones tomadas:

- Simplificar la estructura manteniendo funcionalidad.

- Preparar el sistema para validaciones.

Día 5 – Optimización de lógica del sistema

Objetivo: Mejorar la consistencia interna del sistema.

Actividades realizadas:

- Implementación conceptual de fecha y hora unificadas.

- Definición de validación entre número de personas y capacidad de mesa.

- Establecimiento de reglas de negocio:

  - Empleado opcional.

  - Disponibilidad de mesas derivada automáticamente.

Problemas identificados:

- Posibles inconsistencias en reservas.

- Ausencia de reglas claras.

Decisiones tomadas:

- Centralizar la lógica en el módulo de reservas.

- Evitar datos ingresados manualmente cuando puedan derivarse.

Día 6 – Mejora de interfaz

Objetivo: Simplificar la interfaz de usuario.

Actividades realizadas:

- Eliminación de la vista de “layout del restaurante”.

- Ajuste de prompts utilizados en Figma.

- Simplificación de la sección de mesas.

Problemas identificados:

- Elementos visuales sin utilidad funcional.

Decisiones tomadas:

- Mantener una interfaz clara y enfocada en la usabilidad.

Día 7 – Documentación del proyecto

Objetivo: Formalizar el proceso de desarrollo.

Actividades realizadas:

- Elaboración de documentación estructurada del proyecto.

- Organización de la información en categorías: contexto, funcionalidades, estructura, mejoras y problemas.

Problemas identificados:

- Falta de registro formal del proceso.

Decisiones tomadas:

- Documentar cada etapa del desarrollo.

- Generar evidencia del proceso.

Día 8 – Portafolio de prompts

Objetivo: Documentar el uso de herramientas de inteligencia artificial en el proyecto.

Actividades realizadas:

- Creación de la estructura del portafolio de prompts: objetivo, prompt, resultado y ajustes.

- Identificación de los prompts más relevantes:

  - Diseño de interfaz.

  - Optimización del sistema.

  - Eliminación de elementos innecesarios.

Problemas identificados:

- Redacción inicial poco precisa en algunos prompts.

Decisiones tomadas:

- Refinar la redacción de los prompts.

- Enfocar cada prompt a resultados específicos.

Estado actual del proyecto

El sistema cuenta actualmente con:

- Estructura de datos optimizada.

- Lógica de negocio definida.

- Interfaz organizada.

- Documentación del proceso.

- Base para portafolio de prompts.